伊川县人民医院信息化建设及设备购置项目关于2023—2024年政府债券资金使用

情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年4800万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金4800万元使用情况

1. 项目安排情况。安排4800万元用于伊川县人民医院信息化建设及设备购置项目。

2. 项目进展情况。项目总投资9775.55万元，资金来源为专项债和财政配套资金。项目分两期实施：一期建设内容为伊川县全民健康信息平台医共体成员单位信息系统提升、配套硬购、智慧卫健平台建设，项目合同总额1853.92万元，已供货并上线试运行。二期主要包含:医共体人财物一体化管理子系统、医疗资源共享中心子系统、智慧中医和云药房子系统、120院前急救联动子系统、乡镇卫生院和基层公卫子系统、互联网医院子系统、数据共享交换子系统、全过程卫生监督子系统等内容。该项目已完成全部工程的20%。

3. 资金使用情况。2024年发行4800万元专项债券资金已拨付38万元。

4. 项目收益及实现情况。不存在收益情况。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。