伊川县住房和城乡建设局

关于2023—2024年政府债券资金使用情况的说明

根据《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2023—2024年12200万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金1000万元使用情况

1. 项目安排情况。安排1000万元用于伊川县第三污水处理厂配套管网工程。

2. 项目进展情况。本项目位于彭婆镇至水寨镇沿线以及城关街道办周村社区等区域。建设DN300-DN1200污水管网35.59km、伊河过河调水管道及调水设施等，目前项目已完工并投入使用。

3. 资金使用情况。2023年发行1000万元一般债券资金已拨付450万。

4. 项目收益及实现情况。市政基础设施，无收益。

5. 项目对应资产情况。项目已完工并投入使用，未移交管理部门固定资产。

二、一般债券资金1200万元使用情况

1. 项目安排情况。安排1200万元用于伊川县城关街道排水防涝项目。

2. 项目进展情况。扩容县城城关街道办事处辖区内新城大道、植物园路、景艺路、景华路、景秀路、理学路、八一路、酒城路、杜康大道、伊尹路等道路及辐射区内雨水管网，新建DN1000-DN2400管网20公里，综合改造辖区内北小河、先锋渠、提升行洪能力。目前已完成理学路、北小河、景艺路、酒城路、伊尹路管网改造，正在建设先锋渠、部分背街小巷、仁和路。

3. 资金使用情况。2024年发行一般债券资金1200万元， 截止目前未使用。

4. 项目收益及实际情况。该项目为市政基础设施，处于建设阶段，无收益。

5. 项目对应资产情况。尚未完成建设，属于在建工程。

三、专项债券资金1亿元使用情况

1. 项目安排情况。安排1亿元用于伊川县中心镇区供水基础设施建设项目。

2. 项目进展情况。目前已完成鸣皋镇旧寨村、渡口村、徐阳村、中溪村、孙村、王庄村等6个村庄村内管网建设，正在进行配套工程建设。剩余鸣皋镇东叶寨、干河村、元东村；酒后镇柴庄村、梁疙瘩村、官庄村、罗庄村、庄科村；平等乡马回村、马回营村、四合头村、莘营村、马庄村等13个村庄村内管网建设已完成总工程量的70%，相关配套设施正在同步推进。

3. 资金使用情况。2022发行专项债券6000万元，2023年发行专项债资金4000万元，合计发行专项债券资金1亿元，已拨付资金9000万元。

4. 项目收益及实现情况。由于项目正处于建设期，暂未产生收益。

5. 项目对应资产情况。目前项目未完工，处于建设期，尚不能转入固定资产。